TÉRMINOS DE REFERENCIA

DESARROLLO DEL MÓDULO DE GESTIÓN DE TALLER

1. Antecedentes

GCM TRANSPORTES, S.A. administra una flota compuesta por cabezales, cisternas, camiones, vehículos administrativos y otros equipos utilizados en sus operaciones de transporte y comercialización de combustibles.

La empresa requiere implementar un módulo de gestión de taller que permita planificar, registrar, controlar y analizar todas las actividades relacionadas con el mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo de su flota.

Actualmente, el control de reparaciones, repuestos, mano de obra, tiempos de inmovilización y costos puede encontrarse distribuido entre diferentes documentos, archivos o registros. El módulo deberá centralizar esta información y proporcionar trazabilidad completa sobre cada vehículo o equipo.

2. Objetivo general

Desarrollar e implementar un módulo de gestión de taller que permita administrar de forma integral el mantenimiento y reparación de los vehículos y equipos de GCM, garantizando la disponibilidad operativa de la flota, el control de los costos, la trazabilidad de las intervenciones y el uso adecuado de los repuestos y recursos del taller.

3. Objetivos específicos

El módulo deberá permitir:

- Registrar las solicitudes de revisión o reparación de vehículos y equipos.

- Generar y controlar órdenes de trabajo.

- Programar mantenimientos preventivos por kilometraje, horas de operación, tiempo o fecha.

- Registrar diagnósticos, reparaciones y actividades ejecutadas.

- Registrar la mano de obra interna y externa asociada a cada reparación.

- Conocer el historial completo de mantenimiento de cada vehículo.

- Medir el tiempo que cada unidad permanece fuera de operación.

- Evaluar la productividad del personal del taller.

- Controlar trabajos enviados a talleres o proveedores externos.

- Identificar vehículos con fallas recurrentes o costos excesivos.

- Generar alertas de mantenimientos próximos, vencidos o críticos.

- Facilitar la toma de decisiones sobre reparación, sustitución o venta de unidades.

4. Alcance general

El módulo deberá cubrir el proceso completo desde el reporte inicial de una falla hasta la entrega del vehículo reparado.

El alcance incluirá:

- Solicitudes de mantenimiento.

- Recepción del vehículo.

- Inspección inicial.

- Diagnóstico técnico.

- Cotización o presupuesto de reparación.

- Autorización del trabajo.

- Generación de órdenes de trabajo.

- Asignación de técnicos.

- Solicitud y consumo de repuestos.

- Registro de servicios externos.

- Seguimiento del avance.

- Pruebas de funcionamiento.

- Control de calidad.

- Cierre de la orden.

- Entrega del vehículo.

- Historial de mantenimiento.

- Indicadores y reportes gerenciales.

5. Tipos de activos que deberá administrar

El sistema deberá permitir registrar y gestionar diferentes tipos de activos, entre ellos:

- Cabezales.

- Camiones rígidos.

- Cisternas.

- Remolques.

- Semirremolques.

- Vehículos administrativos.

- Bombas de combustible.

- Plantas eléctricas.

- Montacargas.

- Equipos de taller.

- Otros activos sujetos a mantenimiento.

Cada activo deberá poder clasificarse por tipo, categoría, marca, modelo, año, ubicación y estado operativo.

6. Usuarios y perfiles

El módulo deberá contemplar diferentes perfiles de usuario.

6.1 Administrador del sistema

Podrá:

- Crear usuarios.

- Configurar roles y permisos.

- Administrar parámetros.

- Crear catálogos.

- Consultar toda la información.

- Autorizar modificaciones especiales.

6.2 Jefe de taller

Podrá:

- Recibir solicitudes.

- Realizar o validar diagnósticos.

- Crear órdenes de trabajo.

- Asignar técnicos.

- Solicitar repuestos.

- Autorizar actividades.

- Supervisar reparaciones.

- Cerrar órdenes de trabajo.

- Consultar costos e indicadores.

6.3 Técnico o mecánico

Podrá:

- Consultar trabajos asignados.

- Registrar actividades ejecutadas.

- Registrar horas trabajadas.

- Solicitar repuestos.

- Registrar observaciones.

- Cambiar el estado de las tareas asignadas.

6.4 Responsable de operaciones o departamento de operaciones.

Podrá:

- Reportar fallas.

- Consultar el estado de los vehículos.

- Dar seguimiento a las reparaciones.

- Confirmar la entrega de las unidades.

6.7 Director de Operaciones

Podrá:

- Consultar indicadores.

- Revisar costos.

- Autorizar reparaciones especiales.

- Analizar disponibilidad de la flota.

- Consultar reportes gerenciales.

7. Requerimientos funcionales

7.1 Catálogo de vehículos y equipos

Propósito

Registrar la información general y técnica de los activos administrados por el taller.

Datos principales

- Código interno.

- Tipo de activo.

- Número de placa.

- Número de flota.

- Marca.

- Modelo.

- Año.

- Número de chasis.

- Número de motor.

- Tipo de combustible.

- Kilometraje actual.

- Horas de operación.

- Capacidad.

- Fecha de adquisición.

- Valor de adquisición.

- Ubicación.

- Estado operativo.

- Responsable asignado.

- Fotografía.

- Documentos adjuntos.

- Fecha de última inspección.

- Fecha del próximo mantenimiento.

Estados sugeridos

- Disponible.

- En operación.

- Pendiente de revisión.

- En taller.

- En reparación externa.

- Detenido por falta de repuestos.

- Fuera de servicio.

- En proceso de baja.

- Vendido.

7.2 Catálogo de componentes

El sistema deberá permitir registrar los principales componentes de cada vehículo o equipo.

Ejemplos:

- Motor.

- Transmisión.

- Diferencial.

- Sistema eléctrico.

- Sistema de frenos.

- Dirección.

- Suspensión.

- Sistema hidráulico.

- Sistema de combustible.

- Llantas.

- Baterías.

- Cisterna.

- Bomba.

- Sistema de medición.

- Quinta rueda.

- Ejes.

- Chasis.

Cada componente podrá tener:

- Código.

- Descripción.

- Marca.

- Modelo.

- Número de serie.

- Fecha de instalación.

- Vida útil estimada.

- Garantía.

- Kilometraje de instalación.

- Estado.

- Historial de reparaciones.

7.3 Registro de solicitud de mantenimiento

Propósito

Permitir que operaciones, conductores, supervisores u otros usuarios reporten fallas o necesidades de mantenimiento.

Datos principales

- Número de solicitud.

- Fecha y hora.

- Vehículo o equipo.

- Solicitante.

- Conductor asignado.

- Kilometraje.

- Horas de operación.

- Ubicación del vehículo.

- Tipo de solicitud.

- Descripción de la falla.

- Nivel de prioridad.

- Evidencias fotográficas.

- Documentos adjuntos.

- Posibilidad de continuar operando.

- Riesgo asociado.

- Estado de la solicitud.

Tipos de solicitud

- Mantenimiento preventivo.

- Mantenimiento correctivo.

- Inspección.

- Emergencia.

- Accidente.

- Cambio de llantas.

- Cambio de aceite.

- Reparación de cisterna.

- Reparación eléctrica.

- Reparación externa.

- Garantía.

- Otro.

Prioridades

- Baja.

- Normal.

- Alta.

- Urgente.

- Crítica.

7.4 Recepción del vehículo en taller

Propósito

Documentar las condiciones en las que el vehículo o equipo ingresa al taller.

Datos principales

- Fecha y hora de ingreso.

- Kilometraje.

- Nivel de combustible.

- Estado exterior.

- Estado interior.

- Accesorios recibidos.

- Documentos entregados.

- Daños visibles.

- Fotografías.

- Nombre de quien entrega.

- Nombre de quien recibe.

- Firma o confirmación digital.

- Observaciones.

El sistema deberá generar un comprobante de recepción.

7.5 Inspección y diagnóstico técnico

Propósito

Registrar la evaluación técnica realizada por el personal del taller.

Datos principales

- Técnico responsable.

- Fecha del diagnóstico.

- Falla reportada.

- Falla encontrada.

- Componente afectado.

- Causa probable.

- Nivel de severidad.

- Riesgo operativo.

- Actividades recomendadas.

- Repuestos requeridos.

- Servicios externos requeridos.

- Tiempo estimado.

- Costo estimado.

- Evidencias.

- Recomendación técnica.

Resultado del diagnóstico

- Reparación inmediata.

- Programar reparación.

- Continuar operando con observación.

- Enviar a proveedor externo.

- Sustituir componente.

- Dar de baja el vehículo.

- Requiere autorización de gerencia.

7.6 Presupuesto de reparación

Cuando aplique, el sistema deberá permitir elaborar un presupuesto antes de autorizar el trabajo.

El presupuesto deberá incluir:

- Mano de obra.

- Repuestos.

- Materiales.

- Servicios externos.

- Transporte.

- Costos adicionales.

- Impuestos.

- Costo total estimado.

El presupuesto podrá tener los siguientes estados:

- En elaboración.

- Pendiente de autorización.

- Autorizado.

- Rechazado.

- En revisión.

- Vencido.

7.7 Orden de trabajo

Propósito

Controlar formalmente todas las actividades de mantenimiento o reparación.

Datos principales

- Número de orden.

- Solicitud relacionada.

- Vehículo o equipo.

- Tipo de mantenimiento.

- Prioridad.

- Fecha de apertura.

- Fecha programada.

- Fecha estimada de finalización.

- Responsable del taller.

- Técnicos asignados.

- Falla reportada.

- Diagnóstico.

- Actividades autorizadas.

- Presupuesto autorizado.

- Repuestos requeridos.

- Servicios externos.

- Observaciones.

- Estado.

Estados de la orden

- Creada.

- Pendiente de diagnóstico.

- Pendiente de autorización.

- Autorizada.

- En ejecución.

- Detenida.

- Pendiente de repuestos.

- En reparación externa.

- Pendiente de prueba.

- Finalizada.

- Entregada.

- Cancelada.

7.8 Actividades de la orden de trabajo

Cada orden podrá incluir una o varias actividades.

Ejemplos:

- Cambio de aceite.

- Cambio de filtros.

- Reparación de frenos.

- Reparación de motor.

- Cambio de llantas.

- Reparación eléctrica.

- Soldadura.

- Pintura.

- Alineación.

- Balanceo.

- Reparación de suspensión.

- Revisión de cisterna.

- Revisión de bomba.

- Prueba de presión.

- Inspección de seguridad.

Cada actividad deberá registrar:

- Descripción.

- Técnico responsable.

- Fecha y hora de inicio.

- Fecha y hora de finalización.

- Tiempo estimado.

- Tiempo real.

- Estado.

- Resultado.

- Observaciones.

- Evidencias.

- Repuestos utilizados.

7.9 Asignación de técnicos

El jefe de taller deberá poder:

- Asignar uno o varios técnicos.

- Definir técnico responsable.

- Establecer fecha de inicio.

- Establecer tiempo estimado.

- Cambiar asignaciones.

- Controlar cargas de trabajo.

- Consultar disponibilidad del personal.

El sistema deberá mostrar las tareas activas de cada técnico.

7.10 Control de mano de obra

El sistema deberá registrar:

- Técnico.

- Orden de trabajo.

- Actividad realizada.

- Fecha.

- Hora de inicio.

- Hora de finalización.

- Horas normales.

- Horas extraordinarias.

- Costo por hora.

- Costo total.

- Observaciones.

Esto permitirá determinar el costo real de mano de obra por reparación.

7.14 Mantenimiento preventivo

Propósito

Programar las actividades periódicas necesarias para evitar fallas inesperadas.

El mantenimiento podrá programarse por:

- Kilometraje.

- Horas de operación.

- Cantidad de días.

- Fecha específica.

- Consumo de combustible.

- Recomendación del fabricante.

- Tipo de operación.

- Combinación de criterios.

Ejemplos de mantenimiento

- Cambio de aceite de motor.

- Cambio de filtros.

- Engrase.

- Inspección de frenos.

- Revisión de suspensión.

- Revisión eléctrica.

- Rotación de llantas.

- Revisión de batería.

- Inspección de cisterna.

- Prueba de presión.

- Calibración de medidores.

- Inspección de bomba.

- Inspección de seguridad.

El sistema deberá generar alertas cuando el mantenimiento:

- Se encuentre próximo.

- Se encuentre vencido.

- Haya superado el kilometraje permitido.

- Haya superado las horas de operación.

- Sea clasificado como crítico.

7.19 Servicios externos

Propósito

Controlar las reparaciones o servicios realizados por proveedores externos.

Datos principales

- Orden de trabajo.

- Proveedor.

- Tipo de servicio.

- Fecha de envío.

- Fecha estimada de retorno.

- Cotización.

- Orden de compra.

- Costo.

- Garantía.

- Responsable.

- Estado.

- Resultado.

- Documentos adjuntos.

Estados

- Cotización solicitada.

- Cotización recibida.

- Pendiente de autorización.

- Autorizado.

- Enviado al proveedor.

- En proceso.

- Finalizado.

- Recibido.

- Rechazado.

- En garantía.

7.21 Pruebas y control de calidad

Antes de cerrar una orden, el sistema deberá permitir registrar pruebas de funcionamiento.

Datos principales:

- Tipo de prueba.

- Técnico que realiza la prueba.

- Fecha.

- Resultado.

- Hallazgos.

- Actividades pendientes.

- Evidencias.

- Aprobación del jefe de taller.

Resultados posibles:

- Aprobado.

- Aprobado con observaciones.

- Requiere ajuste.

- Rechazado.

- Requiere nueva reparación.

7.22 Cierre de orden de trabajo

Para cerrar una orden deberán completarse, como mínimo:

- Diagnóstico final.

- Actividades realizadas.

- Repuestos utilizados.

- Horas de trabajo.

- Servicios externos.

- Resultado de las pruebas.

- Costo final.

- Fecha de finalización.

- Recomendaciones.

- Próximo mantenimiento.

- Aprobación del jefe de taller.

El sistema no deberá permitir cerrar órdenes con actividades críticas pendientes, salvo autorización especial.

7.23 Entrega del vehículo

Datos principales

- Orden de trabajo.

- Fecha y hora de entrega.

- Kilometraje de salida.

- Nivel de combustible.

- Condiciones de entrega.

- Trabajos realizados.

- Recomendaciones.

- Pendientes.

- Persona que entrega.

- Persona que recibe.

- Firma o confirmación.

- Evidencia fotográfica.

7.24 Reapertura de órdenes

El sistema deberá permitir reabrir una orden cuando:

- La falla persiste.

- Se detecta una reparación incompleta.

- El vehículo retorna por garantía.

- Aparece una falla relacionada.

- Existen actividades pendientes.

La reapertura deberá mantener el historial de cambios y autorizaciones.

7.25 Historial del vehículo

Cada vehículo deberá tener un expediente digital que muestre:

- Solicitudes de mantenimiento.

- Órdenes de trabajo.

- Mantenimientos preventivos.

- Reparaciones correctivas.

- Accidentes.

- Repuestos utilizados.

- Técnicos responsables.

- Servicios externos.

- Garantías.

- Costos.

- Tiempo fuera de operación.

- Fotografías.

- Documentos.

- Componentes reemplazados.

- Fallas recurrentes.

8. Panel de control

El módulo deberá incluir un panel principal con información actualizada.

Indicadores sugeridos

- Vehículos disponibles.

- Vehículos en taller.

- Vehículos detenidos.

- Vehículos pendientes de repuestos.

- Vehículos en reparación externa.

- Órdenes abiertas.

- Órdenes atrasadas.

- Mantenimientos próximos.

- Mantenimientos vencidos.

- Tiempo promedio de reparación.

- Disponibilidad de flota.

- Fallas recurrentes.

- Técnicos con trabajos asignados.

El panel deberá permitir filtrar por:

- Fecha.

- Tipo de vehículo.

- Unidad de negocio.

- Estado.

- Taller.

- Técnico.

- Tipo de mantenimiento.

9. Indicadores de gestión

El sistema deberá calcular, como mínimo, los siguientes indicadores.

9.1 Disponibilidad de flota

Porcentaje de vehículos disponibles para operar respecto al total de la flota.

9.2 Tiempo promedio de reparación

Promedio de horas o días desde el ingreso del vehículo hasta la finalización de la reparación.

9.3 Tiempo promedio entre fallas

Tiempo o kilometraje promedio de operación entre una falla y otra.

9.4 Costo de mantenimiento por vehículo

Suma de mano de obra, repuestos, materiales y servicios externos utilizados en cada unidad.

9.8 Reincidencia de fallas

Cantidad de vehículos que regresan al taller por la misma falla dentro de un período determinado.

9.9 Productividad del técnico

Relación entre horas disponibles, horas asignadas y horas efectivamente trabajadas.

9.10 Tiempo de espera por repuestos

Tiempo durante el cual una orden permanece detenida por falta de materiales.